FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Edital 02/2023

Floresta Viva – Amazonas

Apoio a Projetos de Restauração Ecológica e de Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração no interior e/ou entorno de Unidades de Conservação no estado do Amazonas

Rio de Janeiro, XX de julho de 2023

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2

1.	Introdução	4

2.	Floresta Viva	4

3.	Apoiadores	4

4.	O FUNBIO	5

5.	Justificativa	5

6.	Objetivo	6

7.	Área de Abrangência do Edital	6

8.	Instituições elegíveis, parcerias e equipe técnica	9

9.	Prazo de execução dos Projetos	10

10.	Montante de recursos deste Edital	10

11.	Propostas: Metodologia e Resultados esperados	10

11.1	Meta 1. Diagnóstico e Plano de Restauração para a(s) área(s) selecionada(s) elaborado e aprovado (Obrigatória);	13

11.2	Meta 2. Plano de Restauração implementado na(s) área(s) selecionada(s) (Obrigatória)	15

11.3	Meta 3. Cadeia Produtiva da Restauração fortalecida e atores da cadeia capacitados (Opcional)	15

12.	Despesas Elegíveis e Inelegíveis	17

12.1. Despesas Elegíveis	18

12.2. Despesas Inelegíveis	19

13.	Contrapartida	20

14.	Disponibilização de recursos	20

15.	Submissão da proposta e prazos	20

16.	Documentos necessários para submissão da proposta	21

17.	Comunicação com o FUNBIO	21

18.	Processo de seleção de projetos	22

19.	Divulgação dos resultados	23

20.	Contratação e implementação	23

21.	Monitoramento Técnico e Financeiro dos Projetos	24

22.	Informações adicionais	25

23.	Encerramento dos Projetos	25

24.	Disposições Gerais	25

ANEXO A: Dados Cadastrais e Currículo da Instituição Proponente	26

ANEXO B: Identificação da(s) Instituição(ões) Parceira(s)	28

ANEXO C: Apresentação Geral do Projeto	30

ANEXO D: Cronograma de Execução Física do Projeto	34

ANEXO E: Orçamento e Cronograma de Desembolsos	35

ANEXO F: Critérios de Avaliação Quantitativa	36

ANEXO G: Formulário de Apreciação Institucional	40

ANEXO H: Sugestão de Declaração de Inexistência de Pendências	40

# Introdução

O FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, no âmbito do Floresta Viva, convida instituições sem finalidade lucrativa a apresentarem propostas de projetos que visem à implementação de projetos de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração no interior e/ou entorno de Unidades de Conservação no estado do Amazonas. Os interessados em apresentar propostas devem ler este documento na íntegra e atentamente.

# Floresta Viva

O Floresta Viva tem como objetivo geral contribuir para investimentos em restauração ecológica em biomas brasileiros, com a consequente obtenção de benefícios relacionados à preservação da biodiversidade, disponibilidade de recursos hídricos, redução da erosão, melhoria do microclima, remoção de dióxido de carbono da atmosfera e geração de empregos e renda.

São objetivos específicos do Floresta Viva:

- Fortalecer cadeias produtivas da restauração ecológica no Brasil;

- Promover capacitação profissional em atividades da cadeia produtiva da restauração ecológica;

- Consolidar estruturas eficientes de gestão e execução da restauração ecológica com vistas ao aumento da sua escala e à captação de novos e maiores recursos;

- Promover alternativas econômicas ligadas aos investimentos em restauração ecológica;

- Desenvolver processos de certificação de carbono, com aumento de escala e redução de custos, em conjuntos de projetos de restauração ecológica.

O Floresta Viva opera sob a junção de recursos do Fundo Socioambiental do BNDES com os de instituições apoiadoras. As instituições apoiadoras do Floresta Viva são empresas, fundações e associações privadas, pessoas jurídicas de direito público ou entidades da administração pública indireta. Juntamente com o BNDES, participam do Floresta Viva, aportando recursos para a execução dos projetos de restauração.

# Apoiadores

O presente Edital do Programa Floresta Viva está sendo realizado com apoio do BNDES, principal instituição financeira de desenvolvimento do país, e da Eneva, operadora integrada de energia e que atua na exploração e produção (E&P) do gás natural e no fornecimento de soluções em energia.

# O FUNBIO

O FUNBIO é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP) nacional, privada, em atuação desde 1996 com o objetivo de catalisar ações estratégicas voltadas para a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica no Brasil. Sua missão é aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade.

As ações do FUNBIO buscam garantir o aporte de recursos de fontes diversas para contribuir de forma significativa, e em longo prazo, para a preservação dos recursos naturais no Brasil. Para isso, utiliza como estratégias a modelagem de mecanismos financeiros, a gestão de conhecimento, o investimento em serviços sustentáveis e a aplicação de ferramentas específicas de gestão aos programas ou projetos que apoia.

O FUNBIO é o gestor operacional e responsável pela condução do presente Edital em estreita articulação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Eneva, no âmbito do Floresta Viva.

# Justificativa

A Amazônia Legal ocupa quase 60% do território nacional. Atualmente, 82,1% deste território é composto de vegetação nativa, sendo 78,4% de cobertura florestal. Apesar desta alta porcentagem, estimativas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicam que cerca de 9 milhões de hectares de florestas primárias foram perdidas devido ao desmatamento na última década.

A Lei de Proteção da Vegetação Nativa estabelece que as Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de Reservas Legais (RL) desmatadas em desacordo com a lei devem ser restauradas. O passivo florestal na Amazônia é estimado em cerca de 8 milhões de hectares, sendo pelo menos 5 milhões de hectares passíveis de serem restaurados. O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa - Planaveg estabelece uma meta de recuperação de 4,8 milhões de hectares na Amazônia até 2030.

Dentro deste cenário, o estado do Amazonas merece destaque devido à sua extensão territorial e relevância global para a conservação da biodiversidade e regulação do clima. Nesse contexto, destaca-se o importante papel das Unidades de Conservação (UCs), que abrangem uma área de mais de 47 milhões de hectares, cerca de 30% da área do estado. Estudos mostram que as UCs são efetivas no controle do desmatamento, em especial no bioma Amazônia, e que as áreas do entorno das UCs têm menor probabilidade de ter sua vegetação natural convertida.

Outro fator importante é o potencial de regeneração natural no bioma. Em mapeamento realizado no âmbito do projeto Amazônia 2030, foram identificados 7,2 milhões de hectares em processo de regeneração natural. Desses, 1,2 milhões de hectares estão no estado do Amazonas, o que indica um potencial para a redução dos custos envolvidos no processo de restauração.

A importância da região para a conservação e regulação climática, aliada ao alto potencial de regeneração natural no estado, fazem da agenda da restauração uma medida estratégica no Amazonas. As ações de fomento à restauração devem levar em consideração o contexto socioeconômico da região, conciliando os benefícios ecológicos e de manutenção dos serviços ecossistêmicos com a geração de emprego, renda e segurança alimentar para a população local, além de contribuir para a redução da pressão de degradação sobre a vegetação natural.

Sendo assim, e considerando ainda a maior probabilidade de permanência nas Unidades de Conservação, este Edital visa apoiar ações de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração no interior e/ou entorno de Unidades de Conservação no estado do Amazonas.

# Objetivo

O presente Edital tem como objetivo selecionar projetos para a implementação de ações de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração no interior e/ou entorno de Unidades de Conservação no estado do Amazonas. Espera-se apoiar até 2 (dois) projetos que resultem na recuperação de pelo menos 400 hectares na área descrita no item 7. Área de Abrangência do Edital.

Para o alcance deste objetivo, o Edital conta com três metas específicas, sendo duas obrigatórias e uma opcional:

- Meta 1. Diagnóstico e Plano de Restauração para a(s) área(s) selecionada(s) elaborado e aprovado (Obrigatória);

- Meta 2. Plano de Restauração implementado na(s) área(s) selecionada(s) (Obrigatória);

- Meta 3. Cadeia Produtiva da Restauração fortalecida e Atores da cadeia capacitados (Opcional).

O item 11 deste Edital apresenta as orientações e diretrizes específicas para cada meta.

# Área de Abrangência do Edital

As propostas apresentadas deverão prever a implementação de ações de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração no interior e/ou entorno das seguintes Unidades de Conservação, localizadas no estado do Amazonas:

- Área de Proteção Ambiental Caverna do Maroaga

- Área de Proteção Ambiental Margem Direita Rio Negro - Setor Paduari/Solimões

- Área de Proteção Ambiental Margem Esquerda Rio Negro - Setor Aturiá/Apuauzinho

- Área de Proteção Ambiental Margem Esquerda Rio Negro - Setor Tarumã-Açu/Tarumã-Mirim

- Floresta Estadual do Rio Urubu

- Parque Estadual Rio Negro - Setor Sul

- Parque Estadual Sumaúma

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro.

Consideram-se áreas de entorno neste Edital aquelas fora dos limites das Unidades de Conservação. As áreas de entorno não necessariamente precisam estar localizadas na zona de amortecimento, quando existente, mas serão avaliadas quanto à sua relevância para a conservação da área protegida e da região, segundo os critérios de avaliação previstos no Anexo F: Critérios de Avaliação Quantitativa.

A figura 1 apresenta o recorte territorial do presente Edital, ressaltando as Unidades de Conservação listadas acima. A região inclui áreas consideradas altamente prioritárias para a recuperação florestal na Amazônia.

Figura 1. Recorte territorial da área de abrangência do Edital, no estado do Amazonas, ressaltando as Unidades de Conservação selecionadas.

# Instituições elegíveis, parcerias e equipe técnica

Entende-se como instituições proponentes aquelas que serão gestoras e executoras dos recursos financeiros desembolsados ao projeto pelo FUNBIO.

São elegíveis como proponentes de projetos neste Edital instituições sem fins lucrativos com as seguintes naturezas jurídicas: associação civis e fundações privadas, em suas diferentes formas de apresentação (Instituto, Fundação, Fórum, Associação, Movimento, etc) e cooperativas em qualquer grau de constituição (singulares, centrais, federações e confederações).

A instituição proponente deverá ser legalmente constituída há pelo menos (2) dois anos. A experiência comprovada em projetos de restauração no bioma Amazônia e na região foco da proposta será pontuada na avaliação das propostas, conforme critérios definidos no Anexo F. Tais experiências devem ser demonstradas no currículo da instituição proponente.

Cada proposta deve ter uma única instituição proponente responsável pelo projeto, com a qual será realizada a assinatura do contrato com o FUNBIO. A instituição proponente será a única responsável pela realização de toda e qualquer prestação de contas referentes ao projeto apoiado junto ao FUNBIO.

A experiência técnica e a capacidade administrativa da instituição proponente deverão ser apresentadas mediante descrição resumida das atividades realizadas que sejam relevantes ao tema do projeto e comprovadas através da apresentação de contratos assinados, atestados de responsabilidade técnica emitidos por entidades de classe, materiais impressos, notícias publicadas na imprensa, livros ou outros materiais (conforme descrito no Anexo A). Serão consideradas experiências em que as instituições atuaram como coordenadoras ou parceiras na execução de projetos.

União, Estados, Municípios, demais pessoas jurídicas que integrem a Administração Pública Direta ou Indireta e instituições privadas com fins lucrativos não são elegíveis como instituições proponentes para este Edital. Entretanto, a instituição proponente poderá apresentar parcerias com instituições que fortaleçam a proposta do projeto, incluindo  Universidades, Fundações e/ou Instituições de Pesquisa Públicas, Prefeituras Municipais, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente – OEMAs, Comitês de Bacia Hidrográfica, Associações Municipais, instituições privadas com fins lucrativos etc., desde que não haja repasse de recursos financeiros para tais instituições.

Parceiros com finalidades lucrativas poderão agregar valor ao projeto mediante o aporte de bens ou serviços para o atingimento dos seus objetivos, porém não receberão qualquer tipo de repasse de recursos financeiros ou não financeiros. Instituições parceiras que sejam entidades privadas sem fins lucrativos poderão ser contempladas pela instituição proponente com os itens elegíveis da proposta, como a aquisição de bens e equipamentos, contratações de serviços, consultorias, reformas e outros.

No caso de haver parcerias, para cada instituição parceira deverá ser apresentada uma Carta de Parceria ou documento similar que comprove as parcerias mencionadas, devidamente assinado pelo seu representante legal, pelo representante do setor ou da unidade responsável pelo projeto, bem como os documentos que comprovam a representação legal do signatário (conforme descrito no Anexo B), antes da assinatura do contrato com o FUNBIO.

A apresentação da equipe técnica deve conter a atribuição de responsabilidades específicas a cada profissional para o desenvolvimento do projeto e o tipo de vínculo do profissional com a instituição proponente ou com a instituição parceira. A experiência da equipe técnica envolvida no projeto deverá ser demonstrada mediante apresentação de currículo, com ênfase nas experiências relevantes às suas responsabilidades no projeto. Na descrição da equipe do projeto também é necessário informar se o profissional já faz parte do quadro técnico da instituição proponente e qual o seu vínculo (conforme detalhado no Anexo C).

Caso a instituição proponente não disponha de profissionais para uma ou mais responsabilidades específicas, essas capacidades podem ser complementadas por profissionais das instituições parceiras, podendo também ser prevista a contratação de profissionais para responsabilidades específicas. Nesse último caso, no momento de contratação do projeto poderá ser solicitada a apresentação do(s) termo(s) de referência para a contratação de profissional(is) adequado(s).

# Prazo de execução dos Projetos

O prazo para a execução dos projetos deverá ser de até 48 (quarenta e oito) meses.

# Montante de recursos deste Edital

Por meio deste Edital poderão ser disponibilizados até R$ 8.880.000,00 (oito milhões e oitocentos e oitenta mil reais) a serem distribuídos entre as propostas aprovadas.

Serão selecionadas as melhores propostas apresentadas, seguindo os critérios de avaliação definidos no Anexo F: Critérios de Avaliação Quantitativa.

# Propostas: Metodologia e Resultados esperados

As propostas deverão contemplar as orientações gerais a seguir e as orientações específicas para cada meta, apresentadas nos subitens 11.1, 11.2 e 11.3.

As metas 1 e 2 são obrigatórias e devem constar em todas as propostas, enquanto a meta 3 é opcional. As propostas que apresentarem a meta 3 receberão uma pontuação extra, conforme os subcritérios de avaliação previstos no Anexo F: Critérios de Avaliação Quantitativa.

- Definição das áreas de implementação da restauração:

  - As propostas deverão apresentar uma previsão da localização da área a ser restaurada pelo projeto e uma estimativa do tamanho da área com base em dados georreferenciados, com a possibilidade de contabilizar áreas descontínuas. A proposta deverá indicar a metodologia para identificação precisa da localização e tamanho das áreas a serem restauradas;

  - Cada proposta deverá prever uma área de no mínimo 200 hectares para restauração no interior e/ou entorno das UCs apresentadas no item 7. Área de Abrangência do Edital. Para viabilizar o alcance dessa área mínima a ser restaurada, as instituições proponentes poderão incluir, em suas propostas, outras instituições na forma de:

    - Instituições parceiras, que poderão utilizar ou ser contempladas com bens e serviços para realização das atividades, conforme descrito no item 8. Instituições elegíveis, parcerias, equipe técnica. Para cada instituição parceira incluída na proposta, deverá ser apresentada uma Carta de Parceria devidamente assinada pelo seu representante legal;

    - Prestadores de serviços, que receberão pagamento pelas atividades realizadas, conforme instrumento jurídico a ser firmado com a instituição executora. Os prestadores de serviços deverão ser contratados mediante processo seletivo, com comparação de preços ou, excepcionalmente, de forma direta, desde que justificadamente e uma vez demonstrada a inviabilidade de competição.

  - As áreas previstas para restauração deverão estar localizadas na área de abrangência apresentada no item 7 acima, em uma ou mais das seguintes categorias:

    - Unidades de Conservação;

    - Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal (RL) em imóveis rurais de até quatro módulos fiscais e assentamentos de reforma agrária localizados no entorno das Unidades de Conservação;

    - Territórios quilombolas e de outras comunidades tradicionais localizados no entorno das Unidades de Conservação.

  - As atividades de restauração em propriedades privadas ou assentamentos devem respeitar as diretrizes previstas no Programa de Regularização Ambiental – PRA, no Cadastro Ambiental Rural – CAR, e nos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADA. O CAR das propriedades contempladas no projeto deverá ser apresentado nos termos da Lei nº 12.651/2012 e do Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012 previamente à implementação das ações de restauração.

- Atividades elegíveis e Diretrizes para a Restauração:

- As propostas submetidas devem apresentar pelo menos as seguintes etapas: i) Mapeamento e diagnóstico da área; ii) Articulação local e mobilização de parceiros; iii) Preparo das áreas; iv) Implantação das técnicas de restauração selecionadas; v) Manutenção; vi) Monitoramento e avaliação; e, de forma opcional, vii) Fortalecimento da cadeia da restauração, incluindo ações de capacitação profissional dos atores locais;

- As atividades de restauração poderão prever o uso de espécies nativas ou exóticas agrícolas não invasoras para fins de restauração, na forma das normas ambientais aplicáveis, levando em consideração o contexto local e melhores técnicas para cada área;

- As técnicas selecionadas devem demonstrar a relação custo-benefício, buscando alternativas de baixo custo de implantação (semeadura direta, nucleação, etc.) e privilegiando a facilitação da regeneração natural sempre que as condições locais permitirem. No entanto, considerando o contexto socioeconômico local, a integração de diferentes estratégias de restauração ecológica com técnicas de restauração produtiva (sistemas agroflorestais, silvicultura, entre outros) é permitida, de forma a otimizar os benefícios ambientais, sociais e econômicos. Os custos de restauração por hectare e por técnica serão avaliados como critério para seleção das propostas, conforme definido no Anexo F deste Edital;

- As propostas deverão prever a adoção de instrumentos de documentação, acompanhamento, monitoramento e avaliação das atividades de restauração e de seus resultados, incluindo a proposição de indicadores. Para o monitoramento do sucesso da restauração deverão ser definidos indicadores e valores mínimos para cada indicador a serem atingidos ao longo do projeto;

- As propostas deverão contemplar análise de risco e medidas de mitigação para garantir o alcance das metas de restauração propostas;

- As propostas deverão incluir uma estratégia de comunicação amplamente acessível das ações e dos resultados alcançados. Os custos para as ações de comunicação, incluindo eventual profissional de comunicação dedicado a tais atividades, devem estar previstos no orçamento do projeto ou como recursos de contrapartida;

- Durante a execução dos projetos, a instituição executora deverá mencionar, sempre com destaque, a colaboração financeira da Eneva e a sua logomarca, em qualquer divulgação que fizer sobre o Projeto Floresta Viva, inclusive material impresso, de vídeo ou áudio, campanhas publicitárias, produção de software, eventos locais e nacionais e kits promocionais, conforme orientações constantes do Anexo I.

- Orientações gerais e Documentação:

- A proponente poderá prever a utilização de contrapartida financeira, devidamente identificada na proposta, para a execução das atividades. Recomenda-se que as propostas prevejam a utilização de contrapartida, financeira ou não-financeira, para garantir a continuidade das ações, principalmente aquelas ligadas à manutenção e monitoramento das áreas restauradas, mesmo após a finalização do prazo do projeto;

- As propostas que previrem a restauração de áreas particulares deverão apresentar Termos de Adesão com os proprietários de áreas particulares e/ou comunidades situadas nas áreas a serem restauradas. Este termo de adesão deverá possibilitar o acesso e o desenvolvimento das atividades na área e o compromisso de manutenção das áreas restauradas após o encerramento do projeto. O envio dos termos de adesão não é obrigatório no momento de submissão das propostas, devendo ser apresentado pelos projetos contratados após a elaboração do Plano de Restauração, previamente à implementação das ações de restauração;

- O licenciamento ambiental, sua dispensa e outras autorizações ou outorgas necessárias à execução dos projetos deverão ser providenciados junto aos órgãos competentes pelas instituições selecionadas, e apresentados previamente às ações de implementação da restauração previstas na Meta 2;

- No momento de elaboração da proposta e implementação do projeto, as instituições proponentes devem adotar um olhar sensível às questões de gênero, raça e etnia, buscando a manutenção da equidade nas atividades planejadas, assim como em contratações previstas. A participação de mulheres e grupos de mulheres, bem como pessoas e grupos das diferentes raças e etnias deve ser incentivada em todas as etapas de planejamento, execução e monitoramento das atividades do projeto.

Ao submeter a proposta a este Edital, os proponentes declaram estar cientes de que os eventuais créditos de carbono decorrentes das atividades de restauração apoiadas no âmbito do projeto não poderão ser negociados sem autorização do BNDES e da Eneva. No caso da efetiva geração de créditos, a repartição dos eventuais benefícios será discutida com os diferentes atores diretamente relacionados ao projeto (proprietários e responsáveis legais das terras, executores dos projetos, Eneva e BNDES) previamente à elaboração do projeto de carbono, que será elaborado a partir do conjunto de projetos a serem apoiados pelo Edital.

# Meta 1. Diagnóstico e Plano de Restauração para a(s) área(s) selecionada(s) elaborado e aprovado (Obrigatória);

As propostas deverão apresentar metodologia para elaboração do Plano de Restauração da(s) área(s) selecionada(s), a ser realizado de forma participativa, envolvendo as equipes e órgãos gestores das Unidades de Conservação, conselhos consultivos e comunidade local. Para as Unidades de Conservação devem ser respeitadas as orientações dos respectivos Planos de Manejo, quando existentes.

Os Planos de Restauração não poderão ser elaborados ou implementados em áreas para as quais já exista obrigações   vigentes que imponham a restauração, tais como:

- Termo de compromisso, assinado pelo proprietário ou possuidor do imóvel, junto ao órgão ambiental competente, resultante de sua adesão ao Programa de Regularização Ambiental, conforme Art. 59 da Lei nº 12.651/2012 e regulamentos aplicáveis, exceto para a pequena propriedade ou posse rural familiar, definida no art. 3º, V, da Lei nº 12.651/2012; e

- Condicionante de licença ambiental.

A proponente deverá apresentar uma declaração de que, sob pena de responsabilização, não há obrigações ou condicionantes vigentes que imponham a restauração da área apresentada para a realização do projeto.

O Plano de Restauração deverá conter, no mínimo:

- Caracterização/diagnóstico das áreas quanto à sua fisionomia, estado de conservação, seu potencial de regeneração natural, aspectos sociais e produtivos, uso predominante da área, coordenadas em UTM da área a ser restaurada (DATUM Sirgas 2000);

- Planta georreferenciada da situação da área, indicando as Unidades de Conservação, Áreas de Preservação Permanentes (APP) e Reserva Legal (RL), hidrografia, vias de acessos, remanescentes de vegetação nativa, presença de espécies indesejáveis, entre outros;

- Mapeamento das mudanças na cobertura do solo e na hidrografia ocorridas ao longo do tempo, com base em mapas históricos, fotos aéreas e/ou imagens de satélite;

- Caracterização/diagnóstico físico e químico do solo das áreas que serão restauradas;

- Definição de diretrizes e estratégias para a restauração das áreas mapeadas, incluindo as técnicas mais adequadas para a restauração de acordo com o diagnóstico realizado, histórico de degradação da área e possibilidades de parcerias e envolvimento da comunidade local;

- Definição da logística e das atividades necessárias para a execução dos métodos de restauração selecionados e ações de manutenção das áreas em processo de recuperação (replantio, capina, controle de invasoras, controle de formigas, adubação, controle de erosão, irrigação, etc), inclusive após o fim do projeto. A logística definida deverá levar em consideração a sazonalidade e os padrões hidrológicos da região, com um planejamento das atividades que garanta o melhor período para a sua realização;

- Definição das espécies vegetais a serem empregadas, considerando a ocorrência regional das mesmas na área objeto de restauração e os seus papeis e funções ecológicas;

- Identificação de conflitos existentes na área e potenciais riscos para o atingimento das metas de restauração propostas, incluindo uma descrição das medidas para diminuir os riscos externos quanto ao alcance das áreas mínimas a serem restauradas. O plano de restauração deverá apresentar as ações e os insumos necessários para eliminar ou diminuir os riscos externos do não alcance das metas previstas, tais como realização de aceiros, regeneração de áreas maiores do que o previsto inicialmente, entre outras, de forma a garantir que a meta estabelecida para o projeto seja alcançada;

- Cronograma detalhado, informando trimestralmente todas as atividades das fases de implantação, manutenção e monitoramento;

- Descrição dos insumos (serviços, material de consumo, consultorias, mão-de-obra, equipamentos, etc) e custos por insumo e atividades necessárias para a execução;

- Definição do custo total de restauração por hectare;

- Definição da área em hectares de cada técnica de restauração;

- Definição do método de envolvimento dos atores locais e divulgação do projeto, incluindo o estabelecimento de uma rede de parcerias e estratégia para garantir a manutenção das áreas em processo de recuperação.

Os custos totais do projeto deverão incluir a somatória de todas as despesas elegíveis, incluindo os custos de gerenciamento, de articulação e mobilização, de diagnóstico e elaboração do plano de restauração, de implementação do plano, atividades de fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, capacitações, monitoramento, comunicação e demais atividades previstas. O Anexo E: Orçamento e Cronograma de Desembolsos apresenta uma lista de objetivos padrão que devem estruturar a elaboração do orçamento e apresentação das despesas previstas pelo projeto.

Os valores totais dos projetos não serão alterados com a elaboração do Plano de Restauração e, portanto, o orçamento total apresentado na proposta deverá ser condizente com a situação local e as metodologias de restauração que serão de fato escopo do projeto. No entanto, durante a execução poderão ser permitidos remanejamentos entre as diferentes rubricas previstas, desde que com justificativas técnicas e aprovação da equipe de acompanhamento dos projetos no âmbito do Floresta Viva.

O Plano de Restauração deverá ser elaborado e apresentado em até 3 (três) meses após a contratação e liberação do primeiro desembolso ao projeto.

# Meta 2. Plano de Restauração implementado na(s) área(s) selecionada(s) (Obrigatória)

A implementação do Plano de Restauração ocorrerá apenas após a aprovação do mesmo pela equipe responsável pelo acompanhamento dos projetos, no âmbito do Floresta Viva.

As áreas a serem restauradas deverão seguir metodologias consagradas para restauração vegetal na Amazônia. Os processos e as atividades seguirão as descrições do Plano de Restauração elaborado e aprovado, de forma a se adequar o emprego da melhor técnica com a otimização de tempo e recursos na consolidação da área em recuperação.

Para todas as etapas relativas às ações de restauração, deverão ser previstos para as equipes de campo os equipamentos de proteção individual, seguro de acidentes pessoais e condições adequadas para todos os trabalhadores, garantindo a plena realização das atividades.

Após a implementação, a instituição responsável pelo projeto deverá monitorar periodicamente as áreas em restauração. As propostas deverão prever ações de manutenção e monitoramento das áreas de intervenção por, no mínimo, 2 (dois) anos, e até que o alcance dos indicadores de restauração ecológica propostos seja atingido.

Recomenda-se o estabelecimento de parcerias e contrapartida para garantir as ações de manutenção e monitoramento mesmo após a finalização do projeto, considerando-se por exemplo o estabelecimento de parcelas permanentes e a perpetuação do monitoramento por meio de projetos independentes e parcerias com Universidades ou instituições de pesquisa. As propostas devem também estimular e promover a divulgação desses resultados, de forma a contribuir com a construção do conhecimento e a implementação de iniciativas bem-sucedidas nesse campo no futuro.

No relatório final do projeto deverá ser incluída uma estratégia de continuidade das ações, elaborada em conjunto com os parceiros do projeto e instituições locais envolvidas. Essa estratégia deve considerar os dados do monitoramento, incluindo o alcance das metas, o contexto socioeconômico local e os riscos e medidas para mitigar ou prevenir estes riscos.

# Meta 3. Cadeia Produtiva da Restauração fortalecida e atores da cadeia capacitados (Opcional)

De forma opcional, as propostas poderão apresentar também atividades de capacitação dos atores locais da cadeia produtiva associada à restauração. As propostas que apresentarem a meta 3 receberão uma pontuação extra, conforme os subcritérios de avaliação previstos no Anexo F: Critérios de Avaliação Quantitativa.

As atividades de fortalecimento da cadeia produtiva devem incluir a mobilização das lideranças e comunidades locais, com enfoque para a demonstração da importância dessa cadeia produtiva para a região, a apresentação das potencialidades e desafios e a criação de estratégias de gestão participativa dos diferentes elos (atores) da cadeia, dentre outras perspectivas consideradas necessárias pelo proponente. As atividades deverão ter como objetivo a criação de um cenário regional apto para a continuidade de ações de restauração, bem como a geração de renda para os atores envolvidos, adotando um olhar sensível às questões de gênero, raça e etnia.

São considerados atores da cadeia produtiva da restauração: produtores rurais, agentes de assistência técnica e extensão rural, coletores de sementes e viveiristas produtores de mudas de espécies nativas, representantes de associações e sindicatos rurais, representantes de organizações não-governamentais ou empresas implementadoras de projetos de restauração, dentre outros.

Adicionalmente, é desejável também a realização de capacitações aos atores locais, abrangendo os seguintes temas (entre outros):

- Técnicas de restauração ecológica: Conceitos básicos sobre restauração e caracterização do problema; Etapas e técnicas do processo de restauração, incluindo sistemas agroflorestais; Recuperação e conservação do solo; Manutenção e monitoramento de áreas restauradas ou em recuperação; Regularização ambiental com base na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e legislações estaduais sobre a temática, se for o caso;

- Viveirismo, produção de sementes e mudas de espécies nativas: Coleta e manejo de sementes nativas; Legislação aplicada (Lei 10.711/2003, Decreto nº 10.586/2020 e IN MAPA 17/2017), incluindo orientação para registro no RENASEM e sobre os casos em que esse registro fica dispensado; Conceitos ecológicos básicos; Segurança no campo e Segurança do trabalho; Identificação botânica de espécies da região; Seleção e marcação de plantas matrizes ou áreas de coleta de sementes, Coleta e preparo de material botânico; Técnicas de coleta e escalada; Coleta de sementes e manejo de área de coleta de sementes (ACS); Beneficiamento de sementes; Secagem e armazenamento de sementes; Experiências de sucesso em outros biomas; Estruturação de redes de produção e comercialização de sementes; Planejamento e gestão de viveiro; Produção de mudas; Controle fitossanitário e tratos culturais; Transporte de mudas e os métodos de plantio; Identificação de espécies indesejáveis para a restauração (i.e., com potencial invasor) e planejamento da eliminação de tais espécies dos viveiros;

- Formas de organização, estudo de mercado e Planos de Negócios: Associativismo e Cooperativismo: questões legais e operacionais; Estudo de mercado; Plano de Negócios: apropriação de conceitos e aplicação prática; Gestão de negócio relacionado à coleta de sementes e produção de mudas; Legislação aplicada (Lei 10.711/2003, Decreto nº 10.586/2020e IN MAPA 17/2017).

As capacitações deverão apresentar aplicação prática dos seus resultados na promoção da restauração na região.

As propostas poderão prever a implantação de unidades demonstrativas de produção, beneficiamento e armazenamento de sementes e mudas nativas. Neste caso, deverão ser previstas na proposta a aquisição de equipamentos e/ou a construção de infraestrutura necessária para viabilizar a implantação das unidades demonstrativas, apresentando os custos por insumo e atividades necessárias para a sua execução.

As unidades deverão oferecer infraestrutura que possibilite a recepção, secagem, armazenamento e classificação adequada das sementes, bem como a produção de mudas. Deverá ser projetada e implementada com o propósito de ser utilizada por grupos de capacitandos/interessados em empreender na produção de mudas e sementes.

Essas unidades poderão estar localizadas em associações e cooperativas de agricultores, escolas agrícolas, institutos técnicos, universidades, instituições públicas locais com relação à temática ou ONGs locais que não se encontrem negativadas pela União. A localização dessas unidades deverá ser escolhida de forma participativa com os atores da cadeia da restauração mobilizados para as capacitações, de forma que seja identificada demanda para a produção e comercialização de mudas e sementes nativas para fins de restauração.

A manutenção da área, após a finalização do projeto, ficará a cargo da instituição que a disponibilizou. A instituição deverá demonstrar que tem propriedade do terreno, possui documento cessão de uso durante todo o período de execução do projeto. Além disso, a instituição deve demonstrar que possui recursos para utilizar estas unidades por igual período.

Os profissionais a serem selecionados para a implementação da(s) unidade(s) demonstrativa(s) e para fazer uso do espaço e infraestrutura, com o propósito de armazenar/beneficiar sementes de espécies nativas e produzir mudas, deverão, preferencialmente, ser escolhidos entre os capacitandos dos cursos oferecidos.

A(s) unidade(s) demonstrativa(s) deverão ser construídas e estruturadas para operarem de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação em vigor (Lei 10.711/2003, Decreto nº 10.586/2020 e IN MAPA 17/2017). Para realização de obras, é necessária apresentação do projeto básico elaborado por profissional habilitado. Caso a instituição proponente não possua o projeto básico, a elaboração do mesmo poderá ser prevista na proposta, ou a elaboração do projeto básico poderá ser apresentada como contrapartida.

Outras atividades de fortalecimento da cadeia produtiva associada à restauração e de produção e oferta de sementes e mudas de espécies nativas no bioma Amazônia, além das descritas nas metas obrigatórias, poderão ser incluídas na proposta de projeto, desde que apresentem metodologia e orçamento detalhados.

# Despesas Elegíveis e Inelegíveis

O uso dos recursos deverá ser destinado exclusivamente para a execução das atividades fim do projeto. Todas as despesas, especialmente as correntes, deverão ser descritas e comprovadas individualmente na prestação de contas. Não serão financiadas taxas de administração ou similares com recursos do Edital.

Na análise dos projetos durante o processo de seleção poderão ser, parcial ou totalmente, recusadas quaisquer despesas consideradas injustificadas para a realização das atividades do projeto.

Não será coberto com recursos do projeto o pagamento de juros e mora por atrasos no pagamento.

Todos os encargos sociais relativos ao pessoal a ser eventualmente contratado para o desenvolvimento das atividades da proposta são de responsabilidade da instituição proponente e serão cobertos com recurso do projeto, devendo ser recolhidos pela instituição responsável pelo projeto conforme disposto na legislação. As contratações realizadas no âmbito do projeto não acarretarão vínculo empregatício com o FUNBIO.

O recolhimento de quaisquer obrigações tributárias advindas destas contratações será de inteira responsabilidade da instituição proponente.

Todos os comprovantes das despesas arcadas com o recurso do projeto deverão ser comprovantes fiscais legalmente aceitos e estar em nome da instituição proponente. O FUNBIO poderá a qualquer tempo solicitar a demonstração do cumprimento das referidas obrigações trabalhistas.

# 12.1. Despesas Elegíveis

Poderão ser apoiadas as categorias de despesas identificadas abaixo:

- Diárias para cobertura de gastos com viagem de pessoas envolvidas diretamente na execução do projeto (inclui alimentação, hospedagem e deslocamento via táxi, aplicativos ou outros);

- Passagens nacionais aéreas, terrestres e fluviais;

- Bens: mobiliário, maquinário, veículos (a aquisição de veículos e maquinários deve ter sua necessidade devidamente justificada no projeto, comparando os custos de compra versus o de aluguel dos referidos itens) e equipamentos. Na eventual necessidade de doação de bens e equipamentos adquiridos com recursos do projeto, esta deverá ser operacionalizada pela instituição proponente e anuída pelo Núcleo Gestor com representantes do BNDES, FUNBIO e Eneva. Os custos relativos ao pagamento de impostos para a doação dos bens não poderão ser cobertos com recursos do projeto, salvo expressa autorização prévia do Núcleo Gestor;

- Custos recorrentes: material de consumo (inclui material de escritório, insumos como: sementes, mudas, cercas, material de construção, fertilizantes etc.), combustível, correios, fotocópias, embalagens, manutenção de equipamentos de informática, de veículos e de infraestrutura, itens de comunicação;

- Serviços de terceiros: consultorias, assistência técnica (inclui extensão rural), mão de obra local, serviços em geral ou serviços técnicos para a execução da restauração, manutenção, monitoramento e divulgação, como por exemplo: serviços cartográficos, geoprocessamento; marcação de matrizes; coleta e armazenamento de sementes; serviços de manutenção de áreas em recuperação; capacitação de proprietários, comunitários, cooperativas e associações de reflorestadores, viveiristas e coletores de sementes;

- Salários, encargos e benefícios previstos na legislação trabalhista da equipe diretamente ligada ao projeto contratados via CLT, desde que tais valores sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivo dedicado ao projeto, correspondam à qualificação técnica necessária para a sua execução, e sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua, não podendo ser superiores ao teto do Poder Executivo Federal. Os custos relativos à rescisão contratual poderão ser previstos na proposta. No entanto, somente na ocorrência da rescisão trabalhista dentro da vigência do contrato e referente ao período em que o contratado esteve vinculado ao projeto é que poderá ocorrer o pagamento pela conta do projeto. Não poderão ocorrer pagamentos na conta do projeto a título de quaisquer provisões, uma vez que o FUNBIO trabalha com regime de caixa, aceitando apenas as despesas efetivamente realizadas dentro da vigência do contrato. É de inteira responsabilidade da instituição proponente/executora garantir o cumprimento da legislação trabalhista de qualquer contratação realizada no âmbito do projeto. O FUNBIO está eximido de qualquer responsabilidade trabalhista decorrente dessas contratações. As contratações de equipe deverão levar em consideração o pagamento igualitário entre os diferentes gêneros, as condições adequadas de trabalho e o uso adequado de equipamento de proteção individual e coletiva;

- Pequenas obras e reformas, como por ex. laboratório e banco de sementes, equipamentos e instalações de viveiros, pomares de espécies nativas, módulos familiares de produção de mudas, desde que apresentado projeto básico e comprovada a propriedade do imóvel ou cessão de uso durante todo o período de execução do projeto. Os procedimentos para a realização de pequenas obras e reformas, especialmente as que necessitam de projeto básico, devem necessariamente ser iniciadas no primeiro mês após a assinatura de contrato, já que as mesmas devem ser concluídas durante as fases iniciais de execução do projeto;

- Compras de agrotóxicos e insumos agrícolas de natureza química, desde que em etapas iniciais ou intermediárias do processo de restauração das áreas e com base em justificativa técnica, a ser aprovada pelo FUNBIO, que comprove a necessidade e efetividade (relação custo/benefício) da utilização destes insumos, quando em comparação com insumos de natureza orgânica. A aprovação dos mesmos levará em conta as salvaguardas do FUNBIO e a legislação vigente que regulamenta o seu uso.

Todos os gastos do projeto devem seguir os procedimentos informados pelo FUNBIO nos manuais que serão fornecidos às instituições proponentes cujas propostas forem selecionadas.

# 12.2. Despesas Inelegíveis

As despesas identificadas abaixo não são permitidas:

- Aquisição de bens imóveis;

- Pagamento de dívidas e/ou passivos de qualquer natureza;

- Compra de armas ou munições;

- Pagamento de impostos, taxas ou qualquer outro tributo que não seja inerente e/ou parte integrante do custeio ou de investimentos realizados pelo projeto;

- Atividades que promovam interesses partidários, eleitoreiros ou religiosos;

- Pagamento de salários, bolsas de pesquisa, de estudo, técnicas e/ou qualquer outra espécie de remuneração a integrantes da Administração Pública direta ou indireta não é permitido, com exceção de pagamento a professores de universidades públicas, condicionado aos limites e normas de suas respectivas instituições e à legislação vigente, que devem ser apresentadas pela proponente.

# Contrapartida

A apresentação de contrapartida é desejável, mas não obrigatória. A apresentação de contrapartida amplia o alcance da proposta, com aumento de viabilidade das ações pretendidas. A contrapartida oferecida pela proponente é um dos critérios de avaliação.

Caso apresentada, a contrapartida deverá ser calculada sobre o valor solicitado pela proposta e poderá ser apresentada na forma de recursos financeiros próprios ou de terceiros, bem como bens ou serviços, desde que economicamente mensuráveis. As contrapartidas não financeiras são todas aquelas derivadas de recursos diretamente investidos no projeto, como oferta de infraestrutura, pessoal, bens, insumos, serviços e outros itens a serem avaliados na etapa de análise técnica e jurídica.

Serão consideradas contrapartidas financeiras os recursos próprios a serem aplicados diretamente no projeto, não sendo permitido qualquer depósito na conta bancária do projeto.

Para fins de contabilização da contrapartida relacionada a máquinas, equipamentos e veículos, o proponente deverá considerar o valor de uso durante o desenvolvimento do projeto, não devendo, portanto, contabilizar o valor de aquisição ou valor de venda dos itens listados.

A contrapartida do projeto deverá ser indicada na proposta e demonstrada ao FUNBIO, de acordo com os prazos definidos para apresentação das prestações de contas previsto no contrato de apoio financeiro às entidades executoras.

# Disponibilização de recursos

Os custos de elaboração da proposta são de inteira e exclusiva responsabilidade da proponente. A submissão de propostas ao Edital não gera nenhum direito de ressarcimento dos custos incorridos pelo proponente, inclusive no caso de cancelamento total ou parcial deste Edital.

Não será permitida a duplicidade de financiamento para as atividades previstas no projeto, apenas financiamentos complementares.

Os recursos serão disponibilizados para as instituições cujas propostas forem selecionadas após o cumprimento de todas as exigências, sejam elas de natureza legal ou técnica, condição para a assinatura dos contratos. A impossibilidade do atendimento dessas condições, no período de até 20 dias contados da comunicação realizada pelo FUNBIO, poderá acarretar o cancelamento da proposta.

Após o primeiro desembolso, os desembolsos subsequentes só serão realizados mediante prestações de contas financeira, apresentação de relatorias técnicas e aprovação de ambas pelo FUNBIO.

# Submissão da proposta e prazos

A proposta deverá ser enviada até às 18:00 horas do dia XX de XX de 2023, por meio do preenchimento do formulário eletrônico, acessível em:

Link para o formulário

Toda a documentação necessária deverá ser anexada conforme solicitado no formulário online.

ATENÇÃO: O preenchimento do formulário só poderá ser feito a partir de contas de e-mail do Google (Gmail). Isso é necessário para que o formulário possa ser editado ao longo de seu preenchimento, dentro do prazo deste Edital. Embora os campos do formulário possam ser editados, os arquivos anexados não poderão ser substituídos ou excluídos após o primeiro envio (upload).

O FUNBIO não se responsabiliza por inscrições não concretizadas em decorrência de eventuais problemas técnicos ou falhas na transmissão de dados, comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

# Documentos necessários para submissão da proposta

Junto com a proposta técnica, a ser apresentada de acordo com os requisitos descritos e os Anexos a este Edital, a instituição proponente deverá enviar os seguintes documentos:

- Inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

- Estatuto social vigente, com o devido registro em cartório;

- Ata de eleição da diretoria em exercício, com o devido registro em cartório;

- Documentos pessoais (Cédula de identidade e CPF) do(s) representante(s) legal(is);

- Comprovação da experiência da instituição proponente, bem como da equipe de implementação do projeto (ver item 8 deste Edital);

- Demonstrações financeiras dos últimos 03 (três) anos;

- Formulário de Apreciação Institucional devidamente preenchido (Anexo G deste Edital).

Adicionalmente, é desejável o envio dos seguintes documentos junto às propostas, podendo ser considerados como pontuação extra conforme previsto nos subcritérios de avaliação descritos no Anexo F – Critérios de Avaliação Quantitativa:

- Cartas de Parceria das instituições parceiras, quando existentes, acompanhadas dos documentos de comprovação da representação legal do signatário do documento;

- Termos de adesão do(s) proprietário(s)/possuidores e/ou de seus prepostos legalmente instituídos, concordando explicitamente com as atividades de restauração em suas propriedades.

# Comunicação com o FUNBIO

A comunicação dos proponentes de projetos desse Edital junto ao FUNBIO será feita estritamente pelo e-mail amazonas.florestaviva@funbio.org.br. Não serão enviadas cartas físicas, nem recebidas ligações telefônicas para o esclarecimento de qualquer ponto relativo a esse Edital. O e-mail informado na proposta deve ser válido e verificado com frequência pelo proponente. A falha ou a demora em responder e-mails enviados não será aceita como justificativa para a perda de prazos, com exceção de casos previamente acordados com o FUNBIO.

# Processo de seleção de projetos

As propostas encaminhadas para a seleção serão avaliadas em 2 (duas) etapas, a saber:

1ª Etapa – análise preliminar

Todas as propostas recebidas dentro do prazo estipulado serão submetidas pelo FUNBIO a uma análise de conformidade com as exigências formais constantes deste Edital. Esta seleção preliminar, de natureza eliminatória, resultará em uma relação de propostas admitidas para a 2ª etapa competitiva de seleção. Os critérios eliminatórios são os relacionados abaixo:

•	O projeto foi enviado até a data limite;

- Foram enviados os documentos obrigatórios relacionados no item 16 deste Edital;

•	Foram respeitados os valores estipulados.

O FUNBIO comunicará o resultado da análise preliminar às proponentes, antes de dar prosseguimento à 2ª etapa - análise técnica das propostas.

2ª Etapa – análise técnica

As propostas qualificadas na 1ª etapa serão submetidas à análise da Comissão de Seleção, formada por especialistas indicados por BNDES, Eneva e FUNBIO. A Comissão de Seleção fará a avaliação do escopo e pontuará as propostas com base nos critérios técnicos constantes neste Edital, de acordo com a Critérios de Avaliação Quantitativa (Anexo F).

Com base na pontuação obtida, a Comissão de Seleção recomenda ou não os projetos. Serão recomendados os projetos que atingirem ao menos 70% da pontuação máxima.

A Comissão de Seleção analisará com rigor o atendimento das condições e orientações técnicas estabelecidas neste Edital, podendo sugerir condicionantes e recomendações para os projetos antes de sua contratação.

Condicionantes são modificações ou pedidos de esclarecimento que, apenas se forem atendidas pelos proponentes, permitirão ao FUNBIO a contratação dos mesmos. Caberá ao FUNBIO avaliação do cumprimento de uma condicionante, podendo o projeto ser reprovado. Caso necessário, o FUNBIO poderá realizar uma nova consulta técnica a especialistas quanto ao pleno alcance das condicionantes.

Recomendações são modificações ou pedidos de esclarecimentos que contribuem para a melhoria da proposta, porém, não impedem a contratação do projeto caso não sejam cumpridas.

# Divulgação dos resultados

Os resultados do Edital e da seleção dos projetos serão divulgados no site do FUNBIO (www.funbio.org.br). O resultado da avaliação quantitativa será enviado por e-mail para cada instituição proponente (para o e-mail informado na ficha do Anexo A).

Os proponentes devem verificar o site antes de entrar em contato com o FUNBIO para saber o resultado. O FUNBIO, seus funcionários, os membros da Comissão de Seleção ou qualquer das partes diretamente envolvidas não farão nenhuma forma de divulgação dos resultados antes da sua efetiva divulgação no site do FUNBIO.

# Contratação e implementação

O FUNBIO firmará contrato de apoio técnico e financeiro com as entidades executoras dos projetos selecionados. O contrato de apoio inclui as regras, procedimentos e obrigações para a execução dos projetos, além de garantir o repasse dos recursos financeiros para realização das atividades.

Concluído o processo de seleção e atendidos os eventuais requerimentos adicionais solicitados pelo FUNBIO, o FUNBIO procederá à contratação, conforme detalhado a seguir:

- O FUNBIO entrará em contato com os proponentes dos projetos selecionados e solicitará um eventual complemento de informações para assinatura do contrato e transferência dos recursos. Nesta ocasião, serão informados os prazos para o envio dos documentos necessários para a elaboração do contrato e para o repasse dos recursos. É condição para contratação das instituições selecionadas estar em situação regular no âmbito fiscal e trabalhista.

- Caso a entidade não apresente os documentos complementares solicitados no prazo definido e/ou não atenda de forma satisfatória às condicionantes, a mesma poderá ser eliminada, podendo ser escolhido outro projeto, considerando a lista de projetos aprovados pela Comissão de Seleção.

- As entidades selecionadas no edital passarão pelo processo de análise cadastral do BNDES, mesmo processo que é aplicado para processo de concessão de financiamento não reembolsável do banco, que poderá impedir sua contratação.

- A contratação é celebrada pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com recursos da Eneva e do BNDES, através do Floresta Viva.

Após a aprovação do projeto, seu início dar-se-á na data de assinatura do contrato. A liberação dos recursos será feita conforme apresentado no cronograma do projeto e mediante aprovação das relatorias técnicas e financeiras previstas no contrato de apoio.

Nessa fase de contratação, as instituições responsáveis pelos projetos selecionados deverão enviar os seguintes documentos:

- Cópia dos Atos Constitutivos (tais como estatuto e suas atualizações ou contrato social), com o devido registro em cartório.

- Cópia da cédula de identidade e CPF dos representantes legais.

- Certidão conjunta de regularidade emitida pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais.

- Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

- Declaração de inexistência de pendências ou ações judiciais ou administrativas que possam comprometer o patrimônio da instituição e prejudicar a execução do projeto (ver Anexo H para uma sugestão de declaração).

- Dados Bancários para o Desembolso: as instituições responsáveis deverão abrir uma conta corrente específica para o projeto, podendo ser em qualquer instituição bancária autorizada pelo Banco Central e informar ao FUNBIO:

- Banco e código do Banco;

- Nome, número e endereço da Agência;

- Número da conta (OBS: a instituição beneficiária/proponente deve ser a titular da conta);

- Nome da conta (recomenda-se que faça alguma referência ao projeto).

- Outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentar, ou ainda, exigido em operações análogas pelo FUNBIO, BNDES ou Eneva.

# Monitoramento Técnico e Financeiro dos Projetos

Os projetos contratados serão supervisionados pela coordenação do Floresta Viva. A supervisão visa o levantamento e a disponibilização de informações, técnicas e instrumentos que possam ser úteis para os projetos bem como o monitoramento do desempenho, de acordo com abordagens e procedimentos estabelecidos entre todos os projetos contratados.

O acompanhamento físico-financeiro dos projetos contratados será realizado pelo FUNBIO. Para tal, o FUNBIO solicitará e analisará informações obrigatoriamente e periodicamente enviadas pela beneficiária, conforme definido no contrato a ser celebrado e nos manuais do projeto. O FUNBIO poderá, ainda, efetuar visitas de campo e contratar consultores independentes para verificar diferentes aspectos do projeto, como por exemplo: a efetiva execução das atividades pactuadas, a área restaurada e as contas dos projetos junto às instituições beneficiadas pelo apoio. Eneva e BNDES também poderão efetuar visitas de campo para acompanhamento dos projetos.

Os projetos apoiados deverão enviar ao FUNBIO relatórios técnicos mensais, semestrais e final, tendo como referência o cronograma e o escopo da proposta pré-estabelecidos, monitoramento dos indicadores, abordando os resultados e produtos obtidos.

# Informações adicionais

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico amazonas.florestaviva@funbio.org.br, até o dia XX de XXX de 2023.

Todas as perguntas e dúvidas deverão ser feitas via e-mail. O FUNBIO publicará todas as perguntas e respostas em seu site, sem que seja feita qualquer referência à instituição proponente.

# Encerramento dos Projetos

Os projetos só são considerados finalizados pelo FUNBIO após aprovação de todas as relatorias e a assinatura do termo de encerramento de projeto, a ser disponibilizado pelo FUNBIO ao final do projeto.

# Disposições Gerais

A qualquer momento esse Edital poderá ser cancelado ou ter seus prazos ou valores disponíveis para financiamento modificados, no todo ou em parte, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza a nenhuma das partes envolvidas.

O FUNBIO reserva-se o direito de não celebrar contratos com os proponentes selecionados, por motivos de conveniência e oportunidade, não ensejando qualquer indenização aos inscritos.

A proponente está ciente de que, celebrado o contrato, deverá mencionar a colaboração financeira do BNDES e da Eneva e a parceria do FUNBIO na divulgação das ações apoiadas pelo Edital, incluindo as suas logomarcas. Deverá, assim, submeter a aprovação prévia do FUNBIO e da Eneva o material destinado às divulgações relacionadas ao projeto, devendo ser respeitadas as orientações de uso das marcas estabelecidas pelos parceiros, conforme definido no Anexo I.

As proponentes devem ter ciência de que, uma vez contratadas, autorizam citação e uso de imagens dos projetos em ações de comunicação do FUNBIO, Eneva e BNDES.

# ANEXO A: Dados Cadastrais e Currículo da Instituição Proponente

| Edital 02/2023 Floresta Viva Amazonas |  |
| --- | --- |
| Nome da instituição proponente |  |
| Endereço completo (inclusive o CEP) |  |
| Telefones |  |
| E-mail |  |
| Endereço para correspondência (se não coincidir com o endereço acima) |  |
| Natureza jurídica |  |
| Data do Registro Jurídico |  |
| CNPJ |  |
| Representantes legais (nome e cargo) |  |
| Coordenador do projeto |  |
| Telefone; e-mail; endereço do coordenador do projeto |  |
| Ordenador de despesas (responsável pela gestão financeira) |  |
| Telefone; e-mail; endereço do ordenador de despesas |  |
| Local ou região de atuação da entidade proponente |  |
| Parcerias institucionais para este projeto |  |

MODELO DE CURRÍCULO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

[Observar o número máximo de páginas sugerido para cada item]

[O modelo em Word está disponível como documento anexo a este Edital]

- Indicar o tempo de existência (uma página).

- Descrever a razão social (uma página).

- Apresentar a missão, os objetivos estratégicos e principais áreas de atuação, de acordo com o estatuto da instituição (uma página).

- Descrever a experiência da instituição com relação aos temas e metas apresentados no projeto (até três páginas).

- Descrever a capacidade técnica da instituição para a realização das atividades, indicando a experiência das/os técnicas/os nos temas e ações apresentados no projeto, em especial a experiência em projetos de restauração no bioma Amazônia e na região foco da proposta (até quatro páginas).

- Descrever o conhecimento que a entidade possui em relação à área de abrangência do projeto (até duas páginas).

- Descrever a experiência da coordenação do projeto em gestão de projetos e no tema proposto (uma página).

- Demonstrativos financeiros dos últimos 03 (três) anos.

- Outras informações relevantes (até quatro páginas).

# ANEXO B: Identificação da(s) Instituição(ões) Parceira(s)

[Preencher uma ficha para cada instituição parceira]

[O modelo em Word está disponível como documento anexo a este Edital]

| Edital 02/2023 Floresta Viva Amazonas |  |
| --- | --- |
| Nome da instituição parceira |  |
| Endereço completo (inclusive o CEP) |  |
| Telefones |  |
| E-mail |  |
| Endereço para correspondência (se não coincidir com o endereço acima) |  |
| Natureza jurídica |  |
| Data do Registro Jurídico |  |
| CNPJ |  |
| Representantes legais (nome e cargo) |  |
| Responsável pelo projeto na instituição parceira |  |
| Telefone; e-mail; endereço do responsável pelo projeto |  |
| Local ou região de atuação da entidade parceira |  |
| Atividades a serem desenvolvidas no projeto pela Instituição Parceira |  |

Para cada instituição parceira aqui identificada deverá ser apresentada uma Carta de Parceria devidamente assinada por seu representante, do setor ou da unidade responsável pelo projeto, bem como os documentos que comprovam a representação. A apresentação dessas Cartas de Parceria na submissão da proposta entra como critério de avaliação da mesma, e é obrigatória para a assinatura do contrato, caso a proposta seja selecionada.

MODELO DE CURRÍCULO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

[Observar o número máximo de páginas sugerido para cada item]

[O modelo em Word está disponível como documento anexo a este Edital]

- Indicar o tempo de existência (uma página).

- Descrever a razão social (uma página).

- Apresentar a missão, os objetivos estratégicos e principais áreas de atuação, de acordo com o estatuto da instituição (uma página).

- Descrever a experiência da instituição com relação aos temas e metas apresentados no projeto (até três páginas).

- Descrever a capacidade técnica da instituição para a realização das atividades, indicando a experiência das/os técnicas/os nos temas e ações apresentados no projeto (até quatro páginas).

- Descrever o conhecimento que a entidade possui em relação à área de abrangência do projeto (até duas páginas).

- Descrever a experiência da coordenação do projeto em gestão de projetos e no tema proposto (uma página).

- Outras informações relevantes (até quatro páginas).

# ANEXO C: Apresentação Geral do Projeto

[Observar o formato e o número máximo de páginas sugerido para cada item]

[O modelo em Word está disponível como documento anexo a este Edital]

- Fonte para texto: Arial 12

- Margem tipo Normal do Word (superior e inferior com 2,5 cm e esquerda e direita com 3 cm)

- Espaçamento entre linha tipo Simples

- Espaçamento entre parágrafos zerado (0pt antes e depois)

| Edital 02/2023 Floresta Viva Amazonas |  |
| --- | --- |
| Nome do Projeto |  |
| Área de atuação do projeto |  |
| Coordenadas Geográficas e/ou Pontos de Referência |  |
| Área total a ser restaurada (em hectares) |  |
| Nome da instituição proponente / Responsável pelo projeto |  |
| Coordenador do projeto |  |
| Valor do projeto |  |
| Valor da contrapartida |  |
| Valor total do projeto (solicitado ao FUNBIO + contrapartida) |  |

DETALHAMENTO DO PROJETO

      - Resumo Executivo do Projeto – UMA Página

[Descrever claramente os objetivos, as metas e o prazo de duração do projeto, demonstrando o que se pretende atingir ao final do mesmo].

      - Antecedentes, fundamentação teórica e justificativa da proposição – até QUATRO Páginas

      - Objetivo Geral do Projeto

      - Objetivos Específicos do Projeto

[As propostas devem ser estruturadas em 9 Objetivos Específicos padrão, previstos também no Anexo D: Cronograma de Execução Física do Projeto e Anexo E: Orçamento e Cronograma de Desembolsos, sendo eles: 1) Gestão e gastos recorrentes; 2) Articulação e mobilização; 3) Diagnóstico e Elaboração do Plano de Restauração; 4) Implementação do Plano de Restauração; 5) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração; 6) Capacitações; 7) Monitoramento; 8) Estratégia de Comunicação; e 9) Outros].

Caso não haja atividades previstas em algum dos objetivos padrão, este pode ser deixado em branco. No entanto, a numeração dos Objetivos deve ser mantida, como forma de padronização dos anexos.

Outras atividades não relacionadas aos Objetivos Específicos 1 a 8 devem ser todas incluídas dentro do Objetivo 9 - Outros. Não devem ser criados novos objetivos além dos nove objetivos listados acima.

      - Identificação das partes (pessoas ou grupos) interessadas, beneficiadas ou afetadas pelo projeto (stakeholders)

      - Metodologia detalhada para cada Objetivo Específico do projeto.

[Descrever a metodologia conforme as orientações presentes neste Edital].

      - Resultados Esperados para cada Objetivo Específico do projeto.

[Para cada Resultado Esperado, relacionar as Atividades a serem desenvolvidas para alcançá-lo, definir indicadores de monitoramento (quais as melhores formas de medir o sucesso do resultado alcançado), produtos a serem gerados e fatores externos que possam representar risco/oportunidade para o alcance dos mesmos].

[Descrever as etapas, os procedimentos e os meios para execução deste Objetivo Específico, contemplando:

- Os recursos materiais (indicar os meios, instrumentos, equipamentos, bens e objetos necessários à execução do projeto).

- Os recursos humanos (indicar os recursos humanos necessários à execução do projeto).]

[Replicar esse conjunto de informações para cada Objetivo Específico do projeto].

[As atividades descritas devem ser as mesmas a serem preenchidas no Anexo D: Cronograma Físico Financeiro e no Anexo E: Orçamento e Cronograma de Desembolso].

Objetivo Específico A1:

| Resultados esperados | Atividades | Indicadores | Produtos Gerados | Fatores externos (para o alcance dos resultados) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1.1 | A1.1.1 A1.1.2 A1.1.X... |  |  | Riscos: Oportunidades: |
| A1.2 | A1.2.1 A1.2.X... |  |  | Riscos: Oportunidades: |
| Ax.x... | A2.1.1 A2.1.X... |  |  | Riscos: Oportunidades: |

      - Perfil da Equipe Responsável pela execução do projeto

[Descreva os perfis profissionais da equipe diretamente responsável pela execução do projeto, apresentando o tipo de experiência, as principais atribuições, o tempo que dedicará ao projeto, assim como o tipo de vínculo que possui com a instituição e a fonte do recurso para pagamento do profissional].

| Nome | Instituição | Tipo de vínculo | Atribuições no projeto | Dedicação no projeto (nº de meses e carga horária semanal) | Fonte do recurso (Projeto ou contrapartida) | Link do Curriculum Lattes ou outro (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) Pesquisadores de instituições estrangeiras e outros profissionais, membros da equipe do projeto, podem optar por apresentar o currículo em outro formato.

      - Questões adicionais

[Responda as perguntas a seguir ao final do detalhamento do projeto].

- A sua instituição leva em consideração questões de integração de gênero, raça ou etnia nas suas políticas internas, contratações e projetos? Se sim, explique brevemente como isso é feito, incluindo se há garantias de isonomia em processos de seleção e remuneração.

- O seu projeto irá lidar com povos indígenas? Em caso positivo, como será feita a divulgação da informação a estes povos sobre os objetivos do projeto e os resultados alcançados?

- O seu projeto irá lidar com populações ou comunidades tradicionais? Em caso positivo, como será feita a divulgação da informação sobre os objetivos do projeto e os resultados alcançados?

- Quais serão os mecanismos de contratação, capacitação ou engajamento das comunidades locais e a forma de continuidade das ações após o encerramento do projeto?

A sua instituição possui experiência prévia no desenvolvimento e no registro de projetos de carbono em padrões do mercado voluntário? Caso positivo, informar o número de registro do projeto e o padrão empregado.

# ANEXO D: Cronograma de Execução Física do Projeto

As instituições proponentes deverão propor um cronograma de atividades condizentes com a realidade das tarefas a serem realizadas, e de acordo com os desembolsos a serem efetuado para o projeto, no modelo abaixo (o modelo em Excel está disponível como documento anexo a este Edital). As propostas deverão estruturar os seus Resultados e Atividades seguindo os Objetivos Específicos padrão descritos no modelo de Anexo D: Cronograma de Execução Física.

O cronograma de execução física será utilizado para o acompanhamento mensal das atividades do projeto. O andamento das atividades será reportado em termos percentuais que serão informados e enviados ao FUNBIO. Para tanto, é imperativo que as atividades constantes no cronograma reflitam com clareza cada etapa componente do Resultado Esperado, sendo mensuráveis quanto ao andamento de sua realização em termos percentuais. Cronogramas que apresentem atividades genéricas ou que agrupem muitas etapas serão devolvidos para adequação como condicionante à aprovação da proposta.

# ANEXO E: Orçamento e Cronograma de Desembolsos

A Planilha deve ser enviada em Excel ou OpenDocument, DESPROTEGIDA, seguindo o modelo em Excel disponibilizado na página do Edital.

Os proponentes devem ler atentamente as Instruções de Preenchimento disponíveis na primeira aba da planilha.

Observações:

- A informação deve ser preenchida na aba "Orçamento".

- Antes de inserir as despesas, é necessário preencher o cabeçalho da proposta, informando: Nome do Projeto; Instituição Proponente; Nome do ordenador financeiro; Em qual trimestre se encerrará a proposta; e Objetivo principal da proposta.

- Abaixo do cabeçalho, devem ser inseridos os Resultados previstos para cada um dos Objetivos Específicos padrão: 1) Gestão e gastos recorrentes; 2) Articulação e mobilização; 3) Diagnóstico e Elaboração do Plano de Restauração; 4) Implementação do Plano de Restauração; 5) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração; 6) Capacitações; 7) Monitoramento; 8) Estratégia de Comunicação; e 9) Outros.

- Caso não haja atividades previstas em algum dos objetivos padrão, este pode ser deixado em branco. No entanto, o Objetivos deve ser mantido na planilha, como forma de padronização da sua numeração entre os anexos e propostas. Outras atividades não relacionadas aos Objetivos Específicos 1 a 8 devem ser todas incluídas dentro do Objetivo 9 - Outros. Não devem ser criados novos objetivos além dos nove objetivos listados acima;

- No quadro “Despesas, Cronograma e Objetivos relacionados” devem ser descritas as despesas previstas, selecionando o Objetivo e Resultado a qual se referem e informando: a despesa elegível; insumo; a descrição da despesa; origem do recurso (projeto ou contrapartida); quantidade; valor unitário; e a distribuição da despesa ao longo dos trimestres de execução do projeto.

- As células marcadas em cinza não devem ser preenchidas.

- As despesas relativas à gestão do projeto e a custos recorrentes que englobem diferentes atividades (despesas transversais como combustível etc), poderão ser incluídas no objetivo 1) Gestão e Gastos Recorrentes.

- Salários e seus respectivos encargos, se previstos na proposta, devem ser incluídos em linhas separadas na planilha.

# ANEXO F: Critérios de Avaliação Quantitativa

A Comissão de Seleção das Propostas emitirá um parecer global, composto pela Avaliação Quantitativa Final, de acordo com os critérios de avaliação descritos abaixo, e por uma Avaliação Qualitativa, que classifica a proposta de projeto conforme as alternativas a seguir.

Recomendado (RE) – quando a proposta atende ao conjunto dos critérios da análise técnica e atinge pontuação na Avaliação Quantitativa Final igual ou superior a 70 (setenta) pontos.

Não-Recomendado (NR) – quando a proposta não atende aos critérios de análise técnica de projetos ou não apresenta condições mínimas de reformulação, atingindo pontuação na Avaliação Quantitativa Final inferior a 70 (setenta) pontos.

| AVALIAÇÃO QUANTITATIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |  | PONTOS (0 A 5) | PESO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| 1 | Capacidade Técnica e Organizacional do Proponente e Parceiros |  | 3 | 15 |
| 2 | Capacidade Técnica da Equipe |  | 3 | 15 |
| 3 | Atividades técnicas de restauração ecológica |  | 3 | 15 |
| 4 | Custos |  | 3 | 15 |
| 5 | Importância Ecológica da restauração na região |  | 3 | 15 |
| 6 | Cadeia produtiva, Geração de renda e Mobilização de Atores |  | 2 | 10 |
| 7 | Sinergia com atividades dos setores públicos e/ou privado voltadas para a recuperação da vegetação nativa |  | 1 | 5 |
| 8 | Apresentação da proposta |  | 2 | 10 |
| TOTAL |  |  |  | 100 |

* Em caso de empate, será utilizada a pontuação dos Critérios 1 e 5 para desempate, nesta ordem.

| CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRITÉRIO | IDENTIFICAÇÃO DO CRITÉRIO | Aspectos a serem observados |
| Critério 1 | Capacidade Técnica e Organizacional do Proponente e Parceiros |  |
| Subcritério 1.1 | Experiência em projetos de conservação, uso sustentável e restauração ecológica | Experiência e histórico dos trabalhos e atividades em geral desenvolvidas no bioma Amazônia. Experiência de trabalhos na região para a qual a proponente está apresentando proposta e, no caso de parceria, a vantajosidade por tal opção. Projetos de restauração já realizados pela instituição proponente e parceiros: período, local, área em hectares, valores total e anual, parceiros, resultados, bioma, notório reconhecimento público |
| Subcritério 1.2 | Sustentabilidade financeira da instituição | A instituição apresenta histórico de desenvolvimento de projetos com valores semelhantes ao valor da proposta submetida. A instituição apresenta estratégias e alternativas para captação de recursos, no curto e no médio prazo, incluindo geração própria de receita, doações, recebimento por serviços prestados, etc. |
| Critério 2 | Capacidade Técnica da Equipe |  |
| Subcritério 2.1 | Nível de qualificação e experiência da equipe técnica em projetos de restauração | Experiência da equipe do projeto (proponente e parceiras) em execução de planos/projetos de recuperação na Amazônia e na região foco da proposta. Qualificações e competências da equipe do projeto para a execução de planos/projetos de restauração. |
| Critério 3 | Atividades técnicas de restauração ecológica |  |
| Subcritério 3.1 | Diagnóstico preliminar das áreas a serem restauradas | O projeto apresenta características da região/área: vegetação, topografia, solo, fauna, condições climáticas, fatores de degradação, localização georreferenciada das áreas a serem restauradas, etc. |
| Subcritério 3.2 | Justificativa da utilização das técnicas de restauração, considerando as características das áreas a serem restauradas, a estrutura da cadeia produtiva da restauração e o perfil dos beneficiários | Adequabilidade das técnicas previstas, tais como: condução da regeneração natural, adensamento, enriquecimento, plantio total, SAFs e outras. Logística de atividades e fornecimento de insumos necessários para as técnicas previstas. |
| Subcritério 3.3 | Nível de engajamento dos beneficiários finais (gestores públicos de áreas protegidas, comunitários, proprietários) | O projeto apresenta estratégia de mobilização e engajamento dos beneficiários finais. O projeto apresenta envolvimento direto dos beneficiários (gestores das UCs, comunidades, proprietários/possuidores) na implementação do projeto, como por exemplo no plantio de mudas, no cercamento, etc. Presença de cartas de parcerias com as instituições/associações presentes nas áreas. Relevância das instituições parceiras e clareza na definição de suas atribuições no projeto. Inserção de questões relacionadas à equidade de gênero, raça e etnia nas atividades propostas. |
| Subcritério 3.4 | Apresentação detalhada das atividades de implantação, manutenção e monitoramento das áreas em recuperação | O projeto apresenta práticas de manutenção das áreas em recuperação e diminuição dos riscos externos (controle de pragas, impedimento de animais domésticos às áreas, controle da mato-competição – roçadas, prevenção a incêndios, etc). O projeto apresenta uma lista de indicadores ambientais que serão monitorados ao longo da implementação do projeto (cobertura do solo com vegetação nativa, densidade de indivíduos nativos regenerantes, número de espécies nativas regenerantes, visitação de fauna, teor de matéria orgânica no solo, ocorrência de incêndios etc), e informa a metodologia de monitoramento, coleta de informações, documentação, divulgação do projeto e o uso de ferramentas de georreferenciamento. O projeto descreve as atividades de implantação, manutenção e monitoramento em um nível de detalhe adequado. |
| Subcritério 3.5 | Sustentabilidade dos resultados do projeto | O projeto apresenta estratégia de manutenção dos resultados da restauração após o término do projeto. |
| Critério 4 | Custos |  |
| Subcritério 4.1 | Custo: Valor total financiado, levando em consideração as diferentes técnicas de restauração a serem adotadas | Custos da elaboração e implementação do plano de restauração em R$/hectare. Custos da restauração, considerando as técnicas propostas. Custos totais do projeto em R$ por rubricas: i) Restauração; ii) Monitoramento e Manutenção; iii) Gerenciamento; iv) Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Restauração; v) Outras atividades (Capacitação, Comunicação, etc). |
| Subcritério 4.2 | Contrapartidas | O projeto apresenta contrapartidas financeiras e não financeiras e qual o impacto delas para os resultados previstos no projeto. |
| Critério 5 | Importância Ecológica da restauração na região |  |
| Subcritério 5.1 | Conectividade entre fragmentos de vegetação nativa | O projeto contempla a conectividade de vegetação nativa nas áreas abrangidas pela restauração. As áreas propostas para restauração estão localizadas no interior de áreas protegidas e/ou em áreas do entorno com alta relevância para a conservação da área protegida e da região. |
| Subcritério 5.2 | Áreas Prioritárias para a Recuperação da Vegetação | As áreas selecionadas para restauração são apontadas como prioritárias por algum instrumento de planejamento ambiental público ou privado (Ex: Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade Brasileira (MMA, 2018), Mapas de Áreas Prioritárias para a Restauração, entre outros). |
| Subcritério 5.3 | Tamanho da área a ser restaurada | Serão priorizados os projetos que se propõem a restaurar maiores áreas. |
| Critério 6 | Cadeia Produtiva, Geração de Renda e Mobilização de Atores |  |
| Subcritério 6.1 | Capacidade de fornecimento de sementes e mudas | Situação de viveiros e redes de sementes, identificando a capacidade atual de fornecimento compatível com a demanda do projeto (número e qualidade de mudas e sementes). |
| Subcritério 6.2 | Mobilização de lideranças locais da cadeia produtiva associada à restauração | O projeto prevê atividades de mobilização das lideranças locais com enfoque para a demonstração da importância dessa cadeia produtiva para a região, a apresentação das potencialidades e dos desafios dessa cadeia e a criação de estratégias de gestão participativa dos diferentes elos (atores) da cadeia. Inserção de questões relacionadas à equidade de gênero, raça e etnia nas atividades de mobilização e capacitação propostas. |
| Subcritério 6.3 | Capacitação dos atores da cadeia produtiva da restauração (Meta 3 – opcional) | A proposta contempla atividades detalhadas de capacitação em técnicas de restauração do bioma, incluindo referências bibliográficas. A proposta contempla atividades detalhadas de capacitação em viveirismo, produção de sementes e mudas de espécies nativas do bioma, incluindo referências bibliográficas. A proposta contempla atividades detalhadas de capacitação em formas de organização, estudo de mercado e Planos de Negócios, adequadas à estrutura da cadeia local e ao perfil dos beneficiários. |
| Subcritério 6.4 | Indução da estruturação da cadeia produtiva da recuperação | A proposta apresenta perspectivas de melhoria da cadeia por meio da ampliação do fornecimento de sementes e mudas através de viveiros da região e redes de sementes, visando à implementação do projeto e à consolidação da cadeia produtiva (geração de renda). |
| Subcritério 6.5 | Modelo de restauração adotado apresenta potencial de geração de renda futura | Potencial de geração de renda futura aos beneficiários diretos do projeto, podendo ser por meio de: - Comercialização de insumos voltados para a restauração (sementes, mudas, mão-de-obra, etc.); - Comercialização de produtos (madeireiros e não-madeireiros) e serviços ambientais (PSA) oriundos das áreas a serem restauradas pelo projeto, a depender do modelo de restauração adotado, para as propostas de restauração. |
| Critério 7 | Sinergia com atividades dos setores públicos e/ou privado voltadas para a recuperação da vegetação nativa |  |
| Subcritério 7.1 | Sinergias com políticas públicas de recuperação da cobertura vegetal | O projeto viabiliza a recuperação da cobertura vegetal em maior escala, descrevendo atividades a serem realizadas em parceria com o setor público – União, Estados, Municípios - ou que estejam relacionadas à implementação de política(s) pública(s). Ex. CAR, PRA. |
| Subcritério 7.2 | Sinergias com o setor privado voltadas para recuperação da cobertura vegetal | O projeto viabiliza a recuperação da cobertura vegetal em maior escala, descrevendo atividades a serem realizadas em parceria com empresas privadas, fundações, associações etc. |
| Critério 8 | Apresentação da Proposta |  |
| Subcritério 8.1 | Organização e clareza da proposta | Apresentação (domínio da norma culta, organização, acabamento, criatividade, qualidade gráfica da proposta). Clareza da metodologia geral e na descrição das ações/atividades do projeto. Clareza na descrição das responsabilidades atribuídas aos profissionais envolvidos. |
| Subcritério 8.2 | Orçamento e cronograma | Orçamento e cronograma de desembolso condizentes com as atividades propostas. |
| Subcritério 8.3 | Fundamentação teórica da proposta | Metodologia amparada em referências bibliográficas ou metodologias reconhecidas, coerente com os resultados a serem alcançados. |

# ANEXO G: Formulário de Apreciação Institucional

O Formulário de Apreciação Institucional é uma ferramenta desenvolvida pelo FUNBIO com o objetivo de conhecer o atual grau de desenvolvimento de instituições que desejam firmar parcerias para recebimento de apoio financeiro a projetos.

O FUNBIO entende que a capacidade fiduciária de uma instituição está ligada à sua forma de trabalhar no dia-a-dia, seus procedimentos formais e suas práticas organizacionais. Entende também que existem níveis diferentes de capacidades e que um determinado nível fiduciário não é um julgamento da instituição.

Conforme previsto no item 16, o envio do Formulário de Apreciação Institucional preenchido é obrigatório na submissão da proposta.

# ANEXO H: Sugestão de Declaração de Inexistência de Pendências

O texto abaixo é apenas uma sugestão da declaração de inexistência de pendências ou ações judiciais ou administrativas, documento necessário para a assinatura do contrato de apoio:

“Declaro que não há quaisquer pendências ou ações judiciais ou administrativas que possam comprometer o patrimônio da instituição e prejudicar a execução do projeto “COLOQUE AQUI O NOME DO SEU PROJETO” aprovado no Edital 02/2023 do Floresta Viva.”

Este documento deve ser assinado pelo representante legal da instituição proponente do projeto.

Para o presente edital será utilizada a definição do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), publicado em 2017 pelo Ministério do Meio Ambiente, que define a restauração ecológica como “intervenção humana intencional em ecossistemas alterados ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão ecológica”.

https://mapbiomas.org/

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1246663

https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/servicosambientais/ecossistemas-1/conservacao-1/politica-nacional-de-recuperacao-da-vegetacao-nativa/planaveg_plano_nacional_recuperacao_vegetacao_nativa.pdf

https://meioambiente.am.gov.br/unidade-de-conservacao/

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2932

https://amazonia2030.org.br/restauracao-florestal-em-larga-escala-na-amazonia-o-potencial-da-vegetacao-secundaria/

https://amazonia2030.org.br/wp-content/uploads/2022/02/AMZ-29.pdf

Nas propriedades rurais coletivas, o limite de 4 módulos fiscais se aplica à fração de cada proprietário

Deverão ser considerados no mínimo 3 indicadores, a depender das especificidades e das metodologias mais utilizadas: I - cobertura do solo com vegetação nativa, em porcentagem; II - densidade de indivíduos nativos regenerantes, em indivíduos por hectare; e III - número de espécies nativas regenerantes.